|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.1 แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการฝึกอบรมพัฒนา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม | 20,000 | อบต. | |  | | --- | | กอง | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | สตรีและสถาบันครอบครัว | พัฒนาสตรีและสถาบันครอบครัว โดยมีค่าใช้จ่าย |  |  | สวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ |  |  | สังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | การตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสารค่าพิมพ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | การฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าเช่าอุปกณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ที่จำเป็นในการอบรมสำหรับการจัดทำโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมอาชีพ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม | 30,000 | อบต. | |  | | --- | | กอง | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ | ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสโดยมีค่าใช้ |  |  | สวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ผู้ด้วยโอกาส | จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ |  |  | สังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แบบ ผด.๐๒ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.1 แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | การตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | และปิดการฝึกอบรมค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อุปกรณ์ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | สื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารผู้เข้า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จ่ายอื่นที่จำเป็นในการอบรมสำหรับการจัดทำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการเสริมสร้างเครือข่าย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ | 30,000 | อบต. | |  | | --- | | กอง | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | และพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก | ค่ายเยาวชน แกนนำเด็กและเยาวชนตำบลตะเคียน |  |  | สวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | และเยาวชนตำบลตะเคียน | เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร |  |  | สังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าพาหนะและ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าใช้จ่ายๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.1 แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการส่งเสริมและ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและ | 30,000 | อบต. | |  | | --- | | กอง | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | พัฒนากลุ่มอาชีพ | พัฒนากลุ่มอาชีพ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย |  |  | สวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ |  |  | สังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | การตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | และปิดการฝึกอบรมค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อุปกรณ์ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | สื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารผู้เข้า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (ต่อ) | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จ่ายอื่นที่จำเป็นในการอบรมสำหรับการจัดทำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **4** |  | **110,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **5. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **5.1 แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |  |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |  |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรม | 30,000 | อบต. | |  | | --- | | กอง | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | อาชีพเกษตรตามแนวทาง | ส่งเสริมด้านการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และการ |  |  | สวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | หลักปรัชญาเศรษฐกิจ | ดำรงชีวิตตามปรัชญาของ หลักเศรษฐกิจพอเพียง |  |  | สังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | พอเพียง | แก่ประชาชนในตำบลตะเคียน โดยมีค่าใช้จ่าย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | การตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | และปิดการฝึกอบรมค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อุปกรณ์ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | สื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารผู้เข้า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จ่ายอื่นที่จำเป็นในการอบรมสำหรับการจัดทำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **5. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **5.1 แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |  |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |  |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ | 100,000 | อบต. | |  | | --- | | กอง | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | พอเพียงต้นแบบ มั่นคง | หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ มั่นคง มั่งคั่ง |  |  | สวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | มั่งคั่ง ยั่งยืน | ยั่งยืน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย |  |  | สังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | การตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | และปิดการฝึกอบรมค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อุปกรณ์ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | สื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารผู้เข้า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จ่ายอื่นที่จำเป็นในการอบรมสำหรับการจัดทำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **2** |  | **130,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6. ยุทธศาสตร์ การกีฬาและนันทนาการ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6.1 แผนงาน : การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทำโครงการ | 300,000 | อบต. | กอง |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต้านยาเสพติด | แข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด |  |  | การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน โดยมี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าชุดกีฬา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ได้แก่ ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ประจำสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | การแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ตัดสิน ค่าจัดทำป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้าร่วม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | แข่งขันและหรือค่าจัดทำเกียรติบัตรหรือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ประกาศเกียรติคุณ ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ที่มอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เช่น การจัดพิธีเปิด ปิด การแข่งขันกีฬา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ริ้วขบวน กีฬาสาธิต ค่าเวชภัณฑ์และ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อุปกรณ์เวชภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | สถานที่ ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6. ยุทธศาสตร์ การกีฬาและนันทนาการ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6.1 แผนงาน : การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (ต่อ) | ค่าเช่าหรือค่าบำรุง ค่าเช่าหรือค่าบริการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน รวม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจค- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เตอร์ เครื่องเสียง เต้นท์ เวที ค่าใช้จ่าย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าใช้จ่ายใน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | การตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น้ำประปา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทำโครงการ | 30,000 | อบต. | กอง |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | พัฒนาเด็กเล็ก | แข่งขันกีฬาของเด็กอนุบาล 3 ขวบ ในสังกัด |  |  | การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าชุดกีฬา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6. ยุทธศาสตร์ การกีฬาและนันทนาการ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6.1 แผนงาน : การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (ต่อ) | และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอลล์ ค่าใช้จ่ายอื่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ได้แก่ ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ประจำสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | การแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ตัดสิน ค่าจัดทำป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้าร่วม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | แข่งขันและหรือค่าจัดทำเกียรติบัตรหรือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ประกาศเกียรติคุณ ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ที่มอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เช่น การจัดพิธีเปิด ปิด การแข่งขันกีฬา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ริ้วขบวน กีฬาสาธิต ค่าเวชภัณฑ์และ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อุปกรณ์เวชภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | สถานที่ ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าเช่าหรือค่าบำรุง ค่าเช่าหรือค่าบริการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน รวม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจค- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เตอร์ เครื่องเสียง เต้นท์ เวที ค่าใช้จ่าย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6. ยุทธศาสตร์ การกีฬาและนันทนาการ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6.1 แผนงาน : การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (ต่อ) | ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าใช้จ่ายใน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | การตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น้ำประปา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **2** |  | **330,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.1 แผนงาน : การเกษตร** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการปลูกป่าชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 30,000 | อบต. | กอง |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เฉลิมพระเกียรติ | ปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ โดยมีค่าใช้จ่าย |  |  | สาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ประกอบด้วย ค่าวัสดุที่จำเป็นในการจัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | โครงการ ค่าวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้ ปุ๋ย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รณรงค์ ค่าน้ำดื่ม น้ำใช้ในการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดโครงการ ฯลฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการรรงค์ปลูก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 20,000 | อบต. | กอง |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | หญ้าแฝก | รณรงค์ปลูกหญ้าแฝก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ |  |  | สาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดโครง- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | การ ค่าวัสดุการเกษตร เช่น หญ้าแฝก ปุ๋ย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รณณงค์ ค่าน้ำดื่ม น้ำใช้ในการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | และเกี่ยวข้องในการจัดโครงการ ฯลฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **2** |  | **50,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.2 แผนงาน : สาธารณสุข** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร | เพื่อจ่ายเป็นค่าในการดำเนินโครงการฝึกอบรม | 20,000 | อบต. | กอง |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ท้องถิ่นรักษ์โลก | อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล. )โดยมีค่าใช้จ่าย |  |  | สาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์จำเป็นในการจัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | โครงการ ค่าวัสดุ ค่าเอกสาร ค่าป้ายโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ ค่าตอบแทน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วิทยากร ค่าน้ำดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ และ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จัดโครงการ ฯลฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการรณรงค์และส่งเสริม | เพื่อจ่ายเป็นค่าในการดำเนินโครงการรณรงค์ | 40,000 | อบต. | กอง |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | แยกขยะก่อนทิ้ง | และส่งเสริมแยกขยะก่อนทิ้ง โดยมีค่าใช้จ่าย |  |  | สาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จัดโครงการ ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ป้ายรณรงค์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าน้ำดื่ม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | และเกี่ยวข้องในการจัดโครงการ ฯลฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.2 แผนงาน : สาธารณสุข** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมหมู่บ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าในการดำเนินโครงการส่งเสริม | 30,000 | อบต. | กอง |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | สะอาดให้ขยะเป็นศูนย์ | หมู่บ้านสะอาดให้ขยะเป็นศูนย์ โดยมีค่าใช้จ่าย |  |  | สาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์จำเป็นในการจัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | โครงการ ค่าวัสดุ ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | สัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ ค่าตอบแทนวิทยากร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าน้ำดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องในการจัดโครงการ ฯลฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **3** |  | **90,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.3 แผนงาน : การรักษาความสงบภายใน** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการควบคุมไฟป่า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการควบคุม | 20,000 | อบต. | |  | | --- | | สำนักปลัด | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | และหมอกควัน | ไฟป่าและหมอกควัน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | สถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าประกาศนนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายการติดต่อสื่อสาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้าย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการอบรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | สำหรับการจัดทำโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **1** |  | **20,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8.1 แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน | ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย | 494,000 | อบต. | กองช่าง |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | คอนกรีตเสริมเหล็ก | จากบ้านนายยอดชาย เพิ่มจัตุรัส ถึงบ้านนายก้าน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | หมู่ที่ 1 บ้านตะเคียน | ธูปขุนทด ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ตำบลตะเคียน | เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | อำเภอด่านขุนทด | ไม่น้อยกว่า 81 ตารางเมตร ลงหินคลุกทางเชื่อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | จังหวัดนครราสีมา | ไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม. คิดเป็นค่าดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40,900 บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | บ้านนายเปลี้ย มาวขุนทด ถึงบ้านนางละมุด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ทรงศีล ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 44 เมตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 110 ตารางเมตร ลงหินคลุกทางเชื่อมไม่น้อยกว่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 ลบ.ม. คิดเป็นค่าดำเนินการ 55,400 บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ช่วงที่ 3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหลัก สาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จากบ้านนางหุ่น พรมลัง ถึงบ้านนายจิม ทวนขุนทด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 36.50 เมตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8.1 แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (ต่อ) | 91.25 ตารางเมตร ลงหินคลุกทางเชื่อมไม่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | น้อยกว่า 3 ลบ.ม. คิดเป็นค่าดำเนินการ 46,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ช่วงที่ 4 ก่อสร้างถนนคอนกรีต สายจากบ้าน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | นายเยี่ยม เทิ่งขุนทด ถึงบ้านนางพั้ว พางาม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (ช่วงที่ 1) ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รวมไม่น้อยกว่า 177 ตารางเมตร ลงหินคลุกทาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เชื่อมไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม. คิดเป็นค่าดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 88,200 บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ช่วงที่ 5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จากบ้านนางพรนรินทร์ ภูมิโคกรักษ์ ถึงบ้าน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | นายเที่ยง กอนขุนทด ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ยาว 23 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม. คิดเป็นค่าดำเนิน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | การ 35,200 บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8.1 แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (ต่อ) | ช่วงที่ 6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหลัก สาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จากบ้านนางประคองเกียรติ พรมแจ้ง ถึงบ้าน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | นางไพเราะ สนสุภาพ ผิวจาจรกว้าง 2.50 เมตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ยาว 51 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | คอนกรีตรวมไม่น้อยยกว่า 127.50 ตารางเมตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ลงหินคลุกทางเชื่อมไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | คิดเป็นค่าดำเนินการ 64,400 บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ช่วงที่ 7 ก่อสร้างถนนคอนกรีจเสริมเหล็ก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | สายจากบ้านนางชูจิต หร่ายขุนทด ถึงบ้านนาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | พะเยา บุญจันทร์ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ยาว 52 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | คอนกรีตรวมไม่น้อยยกว่า 208 ตารางเมตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ลงหินคลุกทางเชื่อมไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | คิดเป็นค่าดำเนินการ 105,500 บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ช่วงที่ 8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จากบ้านนางสำเนา ธูปขุนทด ถึงบ้านนาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | บรรจง แบขุนทด ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8.1แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (ต่อ) | ยาว 39 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 117 ตารางเมตร ลงหิน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | คลุกทางเชื่อมไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม. คิดเป็นค่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ดำเนินการ 58,600 บาท ติดตั้งป้ายโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 ป้าย รวม 8 ช่วง ค่าดำเนินการทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 494,000 บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน | รายละเอียดดำเนินการ นำเครื่องจักรเข้าเกรดดิน | 456,100 | อบต. | กองช่าง |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | หินคลุก สายโคกหิน | เดิมให้ SCARIFY ผิวดินลึก 0.15 เมตร พร้อมปรับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เกิ้ง (จากฟาร์มนาย | เกลี่ยแต่งผิวจราจรเดิมกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | มนตรีถึงบ้านนาง | ยาว 700 เมตร และบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | สุกัญญา ซอสูงเนิน) | MODIFIED PROCTOR DENSITY งานดินถม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | หมู่ที่ 2 บ้านโกรกลึก | CBR>=4% กว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาว 300 ม. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ตำบลตะเคียน | หนา 0.30 เมตร หรือมีปริมาตรดินเสริมไม่น้อย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | อำเภอด่านขุนทด | กว่า 405 ลบ.ม. และบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | จังหวัดนครราชสีมา | MODIFIED PROCTOR DENSITY ผิวจราจร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8.1แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (ต่อ) | หินคลุก CBR>=80% ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เฉลี่ย 4.50 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 ม. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,150 ตร.ม. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | และบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PROCTOR DENSITY พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จำนวน 1 ป้าย คิดเป็นค่าดำเนินการทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 456,100 บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน | รายละเอียดดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | 466,600 | อบต. | กองช่าง |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | คอนกรีตเสริมเหล็ก | เหล็ก ผิวจาราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 150 ม. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | สายทางเข้าหมู่บ้าน | หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (จากไร่นายประยูรถึง | กว่า 900 ตาราง ลงหินคลุกทางเชื่อมไม่น้อยกว่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ไร่นายบุญส่ง กอมขุนทด | 5 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | หมู่ที่ 3 บ้านหินหล่อง | และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ตำบลตะเคียน | คิดเป็นค่าดำเนินการทั้งสิ้น 466,600 บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | อำเภอด่านขุนทด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | จังหวัดนครราชสีมา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8.1 แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างลาน | รายละเอียดดำเนินการ ก่อสร้างลานคอนกรีต | 435,700 | อบต. | กองช่าง |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | คอนกรีตเสริมเหล็ก | เสริมเหล็ก อเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 25 เมตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | อเนกประสงค์ (ในหมู่ | ยาว 45 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนิน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | บ้าน) หมู่ที่ 4 บ้าน | การไม่น้อยกว่า 1,125 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ดอนใหญ่ ตำบลตะเคียน | ขอบลานไม่น้อยกว่า 10.50 ลบ.ม. พร้อมติดตั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | อำเภอด่านขุนทด | ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้านประชา- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | จังหวัดนครราชสีมา | สัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย คิดเป็นค่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ดำเนินการ 435,700 บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนน | รายละเอียดดำเนินการ นำเครื่องจักรเข้าเกรดดิน | 207,900 | อบต. | กองช่าง |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | หินคลุก สายบ้านยายมุก | เดิมให้ SCARIFY ผิวดินลึก 0.15 เมตร พร้อมปรับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | หมู่ที่ 5 บ้านหนองละมั่ง | เกลี่ยแต่งผิวจราจรเดิมกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ตำบลตะเคียน | ยาว 270 เมตร และบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | อำเภอด่านขุนทด | MODIFIED PROCTOR DENSITY งานดินถม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | จังหวัดนครราชสีมา | CBR>=4% กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 200 ม. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | หนา 0.60 เมตร หรือมีปริมาตรดินเสริมไม่น้อย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | กว่า 480 ลบ.ม. และบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8.1 แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (ต่อ) | MODIFIED PROCTOR DENSITY ผิวจราจร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | หินคลุก CBR>=80% ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.15 ม. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | และบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MODIFIED PROCTOR DENSITY พร้อมติดตั้งป้าย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | โครงการ จำนวน 1 ป้าย คิดเป็นค่าดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ทั้งสิ้น 207,900 บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนน | รายละเอียดดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีต | 200,200 | อบต. | กองช่าง |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | คอนกรีตเสริมเหล็ก | เสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | จากบ้านนายศักดา ถึง | เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | บ้านยายเหล็ก หมู่ที่ 6 | น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ลงหินคลุกทางเชื่อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | บ้านหนองพังโพด | ไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ตำบลตะเคียน | จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | อำเภอด่านขุนทด | จำนวน 1 ป้าย คิดเป็นค่าดำเนินการทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | จังหวัดนครราชสีมา | 200,200 บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8.1 แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนน | ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากไร่ | 353,900 | อบต. | กองช่าง |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | คอนกรีตเสริมเหล็ก | บริษัทเอสเอสเจริญยนต์-ทางแยกถนนด่านขุนทด- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | หมู่ที่ 7 บ้านกุดม่วง | สีคิ้ว ผิวจราจร 5.00 เมตร ยาว 102 เมตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ตำบลตะเคียน | หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | อำเภอด่านขุนทด | 510 ตารางเมตร ลงหินคลุกทางเชื่อมไม่น้อยกว่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | จังหวัดนครราชสีมา | 5 ลบ.ม. คิดเป็นค่าดำเนินการ 272,000 บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | นางกำไร ถึงบ้านนางโสภา ผิวจราจรกว้าง 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เมตร ยาว 47 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ดำเนินการไม่น้อยกว่า 164.50 ตารางเมตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ลงหินคลุกทางเชื่อมไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | คิดเป็นค่าดำเนินการ 81.900 บาท พร้อมติดตั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้านประชา- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | สัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รวม 2 ช่วง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าดำเนินการทั้งสิ้น 353,900 บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8.1 แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนน | รายละเอียดดำเนินการ นำเครื่องจักรเข้าเกรดดิน | 413,600 | อบต. | กองช่าง |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | หินคลุก สายด่านขุนทด- | เดิมให้ SCARIFY ผิวดินลึก 0.15 เมตร พร้อมปรับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | สูงเนิน เชื่อมตำบล | เกลี่ยแต่งผิวจราจรเดิมกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | สระจรเข้ (จากบ้านนาย | ยาว 550 เมตร และบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | น้อย คำสัตย์ ถึงบ้าน | MODIFIED PROCTOR DENSITY ผิวจราจร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | น.ส. ชุติกาญจน์ อุ่นจิตร) | หินคลุก CBR>=80% ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | หมู่ที่ 8 บ้านหินลาด | เฉลี่ยม 6.00 เมตร ยาว 550 เมตร หนา 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ตำบลตะเคียน | เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | อำเภอด่านขุนทด | ตารางเมตร และบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | จังหวัดนครราชสีมา | MODIFIED PROCTOR DENSITY พร้อมติดตั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชา- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | สัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย คิดเป็นค่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ดำเนินการทั้งสิ้น 413,600 บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8.1 แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนน | รายละเอียดดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีต | 392,500 | อบต. | กองช่าง |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | คอนกรีตเสริมเหล็ก | เสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | สายทางเข้าหมู่บ้าน | เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต่อคอนกรีตเดิม-ถนน | ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร ลงหินคลุกทางเชื่อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | สาย 201 (ช่วงที่ 1) | ไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | หมู่ที่ 9 บ้านดงกระสัง | จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ตำบลตะเคียน | จำนวน 1 ป้าย คิดเป็นค่าดำเนินการทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | อำเภอด่านขุนทด | 392,500 บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | จังหวัดนครราชสีมา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนน | รายละเอียดดำเนินการ นำเครื่องจักรเข้าเกรดดิน | 490,600 | อบต. | กองช่าง |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | หินคลุก สายทำนบใต้- | เดิมให้ SCARIFY ผิวดินลึก 0.15 เมตร พร้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | หนองปล้อง (จากไร่นาง | ปรับเกลี่ยแต่งผิวจราจรเดิมกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | แจ๋วถึงฟาร์มนายวัจสิทธิ์ | ยาว 820 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.30 เมตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | วันสูงเนิน) หมู่ที่ 10 | หรือมีปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 504 ลบ.ม. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | บ้านมอสูง ตำบลตะเคียน | และบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | อำเภอด่านขุนทด | PROCTOR DENSITY ผิวจราจรหินคลุก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | จังหวัดนครราชสีมา | CBR>=80% ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8.1 แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (ต่อ) | ยาว 820 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,280 ตารางเมตร และ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PROCTOR DENSITY พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จำนวน 1 ป้าย คิดเป็นค่าดำเนินการทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 490,600 บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนน | รายละเอียดดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก | 392,500 | อบต. | กองช่าง |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | คอนกรีตเสริมเหล็ก | ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | จากบ้านนายเลื่อน ถึง | หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ถนนลาดยางสาย | 750 ตารางเมตร ลงหินคลุกทางเชื่อมไม่น้อยกว่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ด่านขุนทด-สูงเนิน | 5 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2161) หมู่ที่ 11 | และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำวน 1 ป้าย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | บ้านหนองชิงโค | คิดเป็นค่าดำเนินการทั้งสิ้น 392,500 บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ตำบลตะเคียน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | อำเภอด่านขุนทด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | จังหวัดนครราชสีมา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8.1 แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนน | ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก | 329,900 | อบต. | กองช่าง |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | คอนกรีตเสริมเหล็ก | บ้านนางศิริ ลึกงาม ถึงบ้านนางเสมอ ผิวจราจร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | หมู่ที่ 12 บ้านตะเคียน | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 64 เมตร หนา 0.15 ม. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ตำบลตะเคียน | หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 256 ตารางเมตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | อำเภอด่านขุนทด | ลงหินคลุกทางเชื่อมไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม. คิดเป็น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | จังหวัดนครราชสีมา | ค่าดำเนินการ 129,800 บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีต จากบ้านนางสมพอ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ถึงบ้านนางสมบูรณ์ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ยาว 64 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ดำเนินการไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร รื้อผิว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมกว้าง 4.00 เมตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ยาว 64 เมตร หรือมีพื้นที่รื้อถอนไม่น้อยกว่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 256 ตารางเมตร (พร้อมขนทิ้ง) คิดเป็นค่าดำเนิน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | การ 200,100 บาท พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จำนวน 1 ป้าย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8.1 แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนน | รายละเอียดดำเนินการ นำเครื่องจักรเข้าเกรดดิน | 421,400 | อบต. | กองช่าง |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | หินคลุก สายหนองไฮ- | เดิมให้ SCARIFT ผิวดิน ลึก 0.15 เมตร พร้อมปรับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | หินหล่อง (จากไร่นาย | เกลี่ยแต่งผิวจราจรเดิมกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | บุญเพ็ชรถึงไร่นายบุญมี) | ยาว 600 เมตร และบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | หมู่ที่ 13 บ้านม่วงทอง | MODIFIED PROCTOR DENSITY งานดินถม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | พัฒนา ตำบลตะเคียน | CBR>= 4% กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 100 ม. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | อำเภอด่านขุนทด | หนา 0.60 เมตร หรือมีปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | จังหวัดนครราชสีมา | 300 ลบ.ม. และบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MODIFIED PROCTOR DENSITY ผิวจราจร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | หินคลุก CBR>= 80% ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 ม. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | และบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MODIFIED PROCTOR DENSITY พร้อมติดตั้งป้าย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | โครงการจำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | โครงการจำนวน 1 ป้าย คิดเป็นค่าดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ทั้งสิ้น 421,400 บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8.1 แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนน | รายละเอียดดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีต | 346,400 | อบต. | กองช่าง |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | คอนกรีตเสริมเหล็ก | เสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | สายบ้านนายสมเกียรติ | เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | หมู่ที่ 13 บ้านม่วงทอง | ไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร ลงหินคลุกทางเชื่อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | พัฒนา ตำบลตะเคียน | ไม่น้อยกว่า 7 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | อำเภอด่านขุนทด | จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | จังหวัดนครราชสีมา | จำนวน 1 ป้าย คิดเป็นค่าดำเนินการทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 346,400 บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนน | ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย | 477,200 | อบต. | กองช่าง |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | คอนกรีตเสริมเหล็ก | จากบ้านนายบุญชม ฝอดสูงเนิน ถึงบ้านนางอุไร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (สายทางภายในหมู่บ้าน) | เมนขุนทด ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 35 ม. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | จำนวน 6 ช่วง หมู่ที่ 14 | หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | บ้านหนองละมั่ง 14 | 140 ตารางเมตร ลงหินคลุกทางเชื่อมไม่น้อยกว่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ตำบลตะเคียน | 3 ลบ.ม. คิดเป็นค่าดำเนินการ 71,300 บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | อำเภอด่านขุนทด | ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | จังหวัดนครราชสีมา | จากบ้านนายเที่ยง ฉบังกลาง ถึงบ้านนางเฉลิม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อนุชาติไพรศรี ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8.1 แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (ต่อ) | ยาว 22 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | คอนกรีตไม่น้อยกว่า 66 ตารางเมตร ลงหินคลุก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ทางเชื่อมไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม. คิดเป็นค่าดำเนิน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | การ 33,700 บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ช่วงที่ 3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จากบ้านนายวีรศักดิ์ ถึงบ้านนายมงคล ผิวจราจร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | กว้าง 3.50 เมตร ยาง 43 เมตร หนา 0.15 เมตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 150.50 ตร.ม. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ลงหินคลุกทางเชื่อมไม่น้อยกว่า 3ลบ.ม. คิดเป็น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าดำเนินการ 76,800 บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ช่วงที่ 4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จากบ้านนางดำดี ซอสูงเนิน ถึงบ้านนางดวงจันทร์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | พันสูงเนิน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ไม่น้อยกว่า 372 ตารางเมตร ลงหินคลุกทางเชื่อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม. คิดเป็นค่าดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 183,300 บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8.1 แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (ต่อ) | ช่วงที่ 5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จากบ้านนายสมส่วน เมืองขุนทด ถึงบ้านนาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | พรมทอง มูขุนทด ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ยาว 24 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | คอนกรีตไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร ลงหินคลุก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ทางเชื่อมไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม. คิดเป็นค่าดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 49,400 บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ช่วงที่ 6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จากบ้านนายสงวน ถึงบ้านนายพัน ผิวจราจร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | กว้าง 3.50 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 122.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ตร.ม. ลงหินคลุกทางเชื่อมไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | คิดเป็นค่าดำเนินการ 62,700 บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้ายและ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รวม 6 ช่วง ค่าดำเนินการทั้งสิ้น 477,200 บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8.1 แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนน | รายละเอียดดำเนินการ นำเครื่องจักรเข้าเกรดดิน | 486,300 | อบต. | กองช่าง |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | หินคลุก สายจาก | เดิมให้ SCARIFY ผิวดินลึก 0.15 เมตร พร้อมปรับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | หน้าปู่ตาถึงลาน SML | เกลี่ยแต่งผิวจราจรเดิมกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | หมู่ที่ 15 บ้านกุดม่วง | ยาว 400 เมตร และบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | พัฒนา ตำบลตะเคียน | MODIFIED PROCTOR DENSITY งานดินถม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | อำเภอด่านขุนทด | CBR>=4% กว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร ยาว 220 ม. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | จังหวัดนครราชสีมา | หนา 0.70 เมตร หรือมีปริมาตรดินเสริมไม่น้อย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | กว่า 1,078 ลบ.ม. และบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ผิวจราจรหินคลุก CBR>=80% ลงหินคลุก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 400 เมตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | กว่า 2,400 ตารางเมตร และบดอัดแน่นไม่น้อย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | กว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นรางชั้น 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ขนาด ? 0.60 เมตร 2 จุด จำนวน 16 ท่อน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย และป้าย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8.1 แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (ต่อ) | ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย คิดเป็น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าดำเนินการทั้งสิ้น 486,300 บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนน | รายละเอียดดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีต | 467,300 | อบต. | กองช่าง |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | คอนกรีตเสริมเหล็ก | เสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | สายปู่ตา ถึงโรงอวน | เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (จากนานางคำอินถึง | ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร ลงหินคลุกทางเชื่อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | นานายชูเดช) หมู่ที่ 16 | ไม่น้อยกว่า 7 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | บ้านโกรกลึกพัฒนา | จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ตำบลตะเคียน | จำนวน 1 ป้าย คิดเป็นค่าดำเนินการทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | อำเภอด่านขุนทด | 467,300 บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | จังหวัดนครราชสีมา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนน | รายละเอียดดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีต | 392,500 | อบต. | กองช่าง |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | คอนกรีตเสริมเหล็ก | เสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | สายจากบ้านผู้ใหญ่ถึง | 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนิน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | บ้านผู้ช่วย (ต่อคอนกรีต | การไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร ลงหินคลุก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เดิม) หมู่ที่ 17 | ทางเชื่อมไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้าย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | บ้านหินลาด 14 | โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้านประชาสัมพันธ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8.1 แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ตำบลตะเคียน | โครงการ จำนวน 1 ป้าย คิดเป็นค่าเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | อำเภอด่านขุนทด | ทั้งสิ้น 392,500 บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | จังหวัดนครราชสีมา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | อุดหนุนโครงการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการติดตั้งไฟฟ้า | 1,000,000 | อบต. | |  | | --- | | กองช่าง | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง | ส่องสว่างหมู่ที่ 1-17 และขยายเขตไฟฟ้าหมู่ที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | หมู่ที่ 1-17 และขยาย | 1-17 ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เขตไฟฟ้า หมู่ที่ 1-17 | จังหวัดนครราชสีมา ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ตำบลตะเคียน | สาขาอำเภอด่านขุนทด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | อำเภอด่านขุนทด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | จังหวัดนครราชสีมา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | โครงการสวนสาธารณะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างสวน | 100,000 | อบต. | |  | | --- | | กองช่าง | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน | สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โอกาสมหามงคลพระราช- | พระราชาภิเษก เพิ่มสวนหย่อน/สวนสาธารณะ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | พิธีบรมราชาภิเษก | ให้แก่ชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **20** |  | **8,324,600** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8.2 แผนงาน : การศึกษา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการต่อเติมอาคาร | เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 200,000 | อบต. | |  | | --- | | กอง | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ทั้ง 7 แห่ง |  |  | การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | สังกัดองค์การบริหาร- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ส่วนตำบลตะเคียน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ทั้ง 7 แห่ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **1** |  | **200,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมศานาและวัฒนธรรม** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9.1 แผนงาน : การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการจัดงานประเพณี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 10,000 | อบต. | |  | | --- | | กอง | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ของดีเมืองด่าน | จัดงานประเพณีของดีเมืองด่าน โดยมีค่าใช้จ่าย |  |  | การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหารและ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และค่าใช้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | สถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบำรุง ค่าเช่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | หรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจค- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เตอร์ เครื่องเสียง เต้นท์ เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | การรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่าจ้างเหมาทำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | น้ำประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าหรือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมศานาและวัฒนธรรม** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9.1 แผนงาน : การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (ต่อ) | ค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | แสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชา- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | สัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ทำป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการบรรพชาสามเณรหมู่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 20,000 | อบต. | กอง |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ภาคฤดูร้อน | โครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อนโดยมี |  |  | การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหารและ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และค่าใช้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | สถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบำรุง ค่าเช่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | หรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมศานาและวัฒนธรรม** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9.1 แผนงาน : การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (ต่อ) | รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจค- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เตอร์ เครื่องเสียง เต้นท์ เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | การรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่าจ้างเหมาทำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | น้ำประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าหรือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | แสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชา- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | สัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ทำป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมศานาและวัฒนธรรม** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9.1 แผนงาน : การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการฝึกอบรมวัคซีน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ | 20,000 | อบต. | กอง |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | วัฒนธรรมสร้างภูมิคุ้มกัน | ฝึกอบรมวัคซีนวัฒนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันของสังคม |  |  | การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ของสังคม | โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายทางพิธีทาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ศาสนาค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | และเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และค่าใช้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | สถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบำรุง ค่าเช่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | หรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจค- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เตอร์ เครื่องเสียง เต้นท์ เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | การรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่าจ้างเหมาทำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | น้ำประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าหรือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมศานาและวัฒนธรรม** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9.1 แผนงาน : การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (ต่อ) | ค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | แสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชา- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | สัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ทำป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ | 20,000 | อบต. | กอง |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | มารยาทไทย ยิ้มง่าย ไหว้สวย | ฝึกอบรมส่งเสริมมารยาทไทย ยิ้มง่าย ไหว้สวย |  |  | การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | แต่งกายงามตามกาล | แต่งกายงามตามกาลโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ด้วย ค่าใช้จ่ายทางพิธีทางศาสนาค่ารับรอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | และเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และค่าใช้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | สถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบำรุง ค่าเช่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมศานาและวัฒนธรรม** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9.1 แผนงาน : การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (ต่อ) | หรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจค- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เตอร์ เครื่องเสียง เต้นท์ เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | การรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่าจ้างเหมาทำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | น้ำประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าหรือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | แสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชา- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | สัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการเยาวชน คนเก่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 20,000 | อบต. | กอง |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | คนดี | เยาวชน คนเก่ง คนดี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ |  |  | การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ด้วย ค่าใช้จ่ายทางพิธีทางศาสนาค่ารับรอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมศานาและวัฒนธรรม** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9.1 แผนงาน : การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (ต่อ) | ผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | และเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และค่าใช้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | สถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบำรุง ค่าเช่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | หรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจค- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เตอร์ เครื่องเสียง เต้นท์ เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | การรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่าจ้างเหมาทำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | น้ำประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าหรือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมศานาและวัฒนธรรม** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9.1 แผนงาน : การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (ต่อ) | แสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชา- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | สัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการส่งเสริมคุณธรรม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ | 20,000 | อบต. | กอง |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ประชาชน | ส่งเสริมคุณธรรมประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ |  |  | การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ด้วย ค่าใช้จ่ายทางพิธีทางศาสนาค่ารับรอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | และเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และค่าใช้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | สถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบำรุง ค่าเช่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | หรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจค- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เตอร์ เครื่องเสียง เต้นท์ เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | การรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่าจ้างเหมาทำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมศานาและวัฒนธรรม** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9.1 แผนงาน : การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (ต่อ) | ความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | น้ำประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าหรือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | แสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชา- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | สัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการสองวัยสานใยรัก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ | 30,000 | อบต. | กอง |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | สองวัยสานใยรัก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย |  |  | การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าใช้จ่ายทางพิธีทางศาสนาค่ารับรอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | และเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และค่าใช้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมศานาและวัฒนธรรม** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9.1 แผนงาน : การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (ต่อ) | สถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบำรุง ค่าเช่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | หรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจค- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เตอร์ เครื่องเสียง เต้นท์ เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | การรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่าจ้างเหมาทำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | น้ำประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าหรือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | แสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชา- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | สัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมศานาและวัฒนธรรม** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9.1 แผนงาน : การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการสืบสานประเพณี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 100,000 | อบต. | กอง |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ลอยกระทง | โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง |  |  | การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าใช้จ่ายทางพิธีทางศาสนาค่ารับรอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | และเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และค่าใช้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | สถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบำรุง ค่าเช่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | หรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจค- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เตอร์ เครื่องเสียง เต้นท์ เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | การรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่าจ้างเหมาทำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมศานาและวัฒนธรรม** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9.1 แผนงาน : การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (ต่อ) | น้ำประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าหรือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการสืบสานประเพณี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 100,000 | อบต. | กอง |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
|  | สงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ | สืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายะ |  |  | การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าใช้จ่ายทางพิธีทางศาสนาค่ารับรอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | และเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และค่าใช้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | สถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบำรุง ค่าเช่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | หรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เครื่องเสียง เต้นท์ เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | การรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่าจ้างเหมาทำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมศานาและวัฒนธรรม** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9.1 แผนงาน : การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (ต่อ) | ความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | น้ำประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าหรือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการอบรมคุณธรรม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 20,000 | อบต. | กอง |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | จริยธรรม ปลูกจิตสำนึก | อบรมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตสำนึกอันดีด้าน |  |  | การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | อันดีด้านวัฒนธรรมไทย | วัฒนธรรมไทย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าใช้จ่ายทางพิธีทางศาสนาค่ารับรอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | และเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และค่าใช้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | สถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบำรุง ค่าเช่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | หรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เครื่องเสียง เต้นท์ เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมศานาและวัฒนธรรม** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9.1 แผนงาน : การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (ต่อ) | การรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่าจ้างเหมาทำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | น้ำประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าหรือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการอิ่มบุญ พ่อแม่จูงลูก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดำเนินงานโครงการ | 20,000 | อบต. | กอง |  |  |  | | | | | | | | | |
|  | เข้าวัด | อิ่มบุญ พ่อแม่จูงลูกเข้าวัด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ |  |  | การศึกษาฯ |  |  |
|  |  | ด้วย ค่าใช้จ่ายทางพิธีทางศาสนาค่ารับรอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | และเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และค่าใช้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | สถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบำรุง ค่าเช่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | หรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมศานาและวัฒนธรรม** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9.1 แผนงาน : การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (ต่อ) | รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เครื่องเสียง เต้นท์ เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | การรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่าจ้างเหมาทำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | น้ำประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าหรือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **11** |  | **380,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10.1 แผนงาน : การรักษาความสงบภายใน** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการป้องกันและแก้ไข | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไข | 20,000 | อบต. | |  | | --- | | สำนักปลัด | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ปัญหายาเสพติด | ปัญหายาเสพติดและกิจกรรมบำบัดและฟื้นฟู |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ผู้ติดยาเสพติดโดยถือปฏิบัติตามแนวทางกรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 80,000 | อบต. | |  | | --- | | สำนักปลัด | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ช่วงเทศกาลสำคัญ | ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | สำคัญ เช่น เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | หรือเทศกาลที่มีวันหยุดยาว เป็นต้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 20,000 | อบต. | |  | | --- | | สำนักปลัด | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | สาธารณภัย | ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุสาธารณภัย โดยมีค่าใช้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | การตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | และปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10. ยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10.1 แผนงาน : การรักษาความสงบภายใน** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (ต่อ) | เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง ค่าหนังสือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ยานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จำเป็นในการอบรมสำหรับการจัดทำโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้อง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 20,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต้นในชุมชน/สถานศึกษา | ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นในชุมชน/สถาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ศึกษา เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้แก่ประชาชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | นักเรียน สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยมีค่าใช้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | การตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | และปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10. ยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10.1 แผนงาน : การรักษาความสงบภายใน** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (ต่อ) | เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง ค่าหนังสือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ยานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จำเป็นในการอบรมสำหรับการจัดทำโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการฝึกอบรมทักษะความรู้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ | 150,000 | อบต. | |  | | --- | | สำนักปลัด | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย | ฝึกอบรมทักษะความรู้อาสาสมัคร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | พลเรือน (อปพร.) | ป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยจ่ายเป็น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | สถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | และปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง ค่าหนังสือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10. ยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10.1 แผนงาน : การรักษาความสงบภายใน** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (ต่อ) | ฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ยานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จำเป็นในการอบรมสำหรับการจัดทำโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 550,000 | อบต. | |  | | --- | | สำนักปลัด | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ฉุกเฉิน | พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับตำบล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | การดำเนินงานและการบริหารจัดการระบบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | การแพทย์ฉุกเฉินระดับตำบล การฝึกอบรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เพิ่มพูนความรู้ผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ฉุกเฉิน ศึกษาดูงาน ค่าจัดซื้อวัสดุ เครื่อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | แต่งกาย สำหรับผู้ปฏิบัติการในระบบการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | แพทย์ฉุกเฉิน ค่าวัสดุการแพทย์ที่จำเป็นและ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เวชภัณฑ์ ค่าจ้างเหมาบริการของผู้ปฏิบัติการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ในระบบการแพทย์ฉุกเฉินค่าใช้จ่ายในการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10. ยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10.1 แผนงาน : การรักษาความสงบภายใน** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (ต่อ) | ประชาสัมพันธ์ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินประจำตำบล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **6** |  | **840,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10. ยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10.2 แผนงาน : งบกลาง** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2562** | | | **พ.ศ. 2563** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | สำรองจ่าย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินต่อการเผชิญเหตุ | 1,000,000 | อบต. | |  | | --- | | สำนักปลัด | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | สาธารณภัยที่เกิดขึ้นหรือบรรเมาปัญหาความ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เดือนร้อนของประชาชน เป็นส่วนร่วมหรือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายการที่ตั้งจ่ายไว้ไม่เพียงพอ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **1** |  | **1,000,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. ยุทธศาสตร์ การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนงาน : บริหารงานทั่วไป** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2560** | | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **ฝ่ายการเมือง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เงินเดือนและค่าจ้าง | 1.เงินเดือนนายก ตั้งไว้ 20,400.- บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ประจำ | 2.เงินเดือนรองนายก ตั้งไว้ 11,220- บาท | 514,080 | อบต. | |  | | --- | | สำนักปลัด | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าตอบแทนประจำ | 1.นายก อบต. อัตราเดือนละ 1,750.- บาท | 42,120 | อบต. | |  | | --- | | สำนักปลัด | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ตำแหน่ง | 2.รองนายก อบต.อัตราเดือนละ 880.- บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ค่าตอบแทนพิเศษ | 1.นายก อบต.อัตราเดือนละ 1,750.- บาท | 42,120 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | นายกฯ,รองนายกฯ | 2.รองนายก อบต. อัตราเดือนละ 880.- บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ค่าตอบแทน | เลขานุการนายก อบต. อัตรเดือนละ 7,200 | 86,400 | อบต. | สำนักปลัด | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ค่าตอบแทน | 1.ประธานสภาอบต. อัตราเดือนละ 11,220.- บาท | 3,096,000 | อบต. | สำนักปลัด | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.รองประธานสภา อัตราเดือนละ 9,180.- บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.สมาชิก สภาอบต. อัตราเดือนละ 7,200.- บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.เลขานุการสภาอบต. อัตรเดือนละ 7,200.- บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41  แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดลนครราชสีมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. ยุทธศาสตร์ การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนงาน : บริหารงานทั่วไป** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2560** | | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | เงินเดือนพนักงาน | 12.ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | 2,238,960 | อบต. | สำนักปลัด | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ตั้งไว้ 495,000.-บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13. ตำแหน่งหัวหน้าสำนักลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ตั้งไว้ 362,640.-บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ชำนาญาการตั้งไว้ 299,640.- บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ตั้งไว้ 299,640.-บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16.ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ตั้งไว้ 288,120.-บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ตั้งไว้ 239640.- บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18.ตำแหน่งเจ้าหนักงานป้องกันฯปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ตั้งไว้ 254,280.-บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42   |  | | --- | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6. ยุทธศาสตร์ ด้านการเมือง การบริหารและส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนงาน : บริหารงานทั่วไป** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2560** | | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | เงินประจำตำแหน่ง | 1.เงินประจำตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | 210,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อัตราเดือนละ 4,000.- บาท |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.เงินประจำตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อัตรเดือนละ 3,500.-บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 1.ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน | 1,742,040 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ตั้งไว้ 187,200.-บาท |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ตั้งไว้ 134,160.-บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ตั้งไว้ 194,760.-บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ตั้งไว้ 171,840.-บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.ผู้ช่วยนิติกร ตั้งไว้ 197,760.-บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.พนักงานขัยรถยนต์ ตั้งไว้ 135,720.-บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.พนักงานขัยรถยนต์ ตั้งไว้ 130,920.-บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดลนครราชสีมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. ยุทธศาสตร์ การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนงาน : บริหารงานทั่วไป** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2560** | | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.พนักงานขับรถน้ำ ตั้งไว้ 122,160.-บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งไว้ 143,520.-บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | พนักงานจ้างทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.นักการภารโรง ตั้งไว้ 108,000.-บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.คนงานทั่วไป ตั้งไว้ 108,000.-บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.คนสวน ตั้งไว้ 108,000.-บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | เงินเพิ่มต่างๆ ของ | เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตาม | 159,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | พนักงานจ้าง | ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ | 1.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ | 650,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ราชการอันเป็นประโยชน์ | เป็นเงิน 500,000.- บาท |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | แก่ อปท. | 2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | งาน เป็นเงิน 100,000.- บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เป็นเงิน 50,000.- บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43   |  | | --- | | **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6. ยุทธศาสตร์ ด้านการเมือง การบริหารและส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนงาน : บริหารงานทั่วไป** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ค่าเช่าบ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล | 114,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ตามสิทธิ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | เงินช่วยเหลือการศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหบือการศึกษาบุตร ให้แก่บุคร | 60,000 | อบต. | สำนักปลัด | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | บุตร | ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลตามสิทธิ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ค่าใช้สอย | 1.ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตั้งไว้ 500,000.-บ. | 620,000 | อบต. | สำนักปลัด | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการด้านต่างๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เช่น ถ่ายเอกสาร ค่าเย็ยหนังสือหรือเข้าเล่ม ค่าซักฟอก |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าจัดทำวารสาร ค่าจ้าเหมาโฆษณา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ในการอัดน้ำยาเคมีดับเพลิงฯลฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44  แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6. ยุทธศาสตร์ ด้านการเมือง การบริหารและส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนงาน : บริหารงานทั่วไป** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2560** | | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าใช้สอย | 2.ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 20,000.- บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำสื่อประชาสัมพันธ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | กิจกรรมหรือผลการดำเนินงานขององค์การบริหาร |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ส่วนตำบลในรูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นป้าย ใบปลิว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | แผ่นโปสเตอร์ วารสาร หนังสือ ฯลฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.ค่าใช้จ่ายในการรังวัดสอบเขตที่สาธารณะ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ตั้งไว้ 10,000.-บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดและสอบเขตที่ดิน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | สาธารณประโยชน์ในเขต อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ค่ารับรองพิธีการ | 1.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล ตั้งไว้ 10,000.- บ. | 60,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | คณะซึ่งเดินทางมาเยี่ยม . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.ค่าเลี้ยงรับรอง ตั้งไว้ 50,000.- บ. |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ | เพื่อค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณา | 150,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า | จักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ลักษณะรายจ่ายหมวด | ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | อื่นๆ | ยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษฯลฯ |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45   |  | | --- | | **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6. ยุทธศาสตร์ ด้านการเมือง การบริหารและส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนงาน : บริหารงานทั่วไป** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2560** | | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือก | 100,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **18** | โครงการฝึกอบรมและ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขององค์การบริหาร | **250,000** | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | ศึกษาดูงานเพื่อพิ่มศักย | ส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ สำหรับนายก อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ภาพบุคลากร | รองนายก อบต. เลขานุการนายก อบต. ประธานสภา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รองประธานสภา สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล |  |  |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | และพนักงานจ้าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ค่าบำรุงรักษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงศ่อมแซมรักษาและซ่อมแซม | 150,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | และซ่อมแซม | ครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น รถบรรทุกน้ำ รถยนต์ส่วนกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รถจักรยานยนต์ เครื่องถ่านเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เครื่องปรับอากาศฯลฯ |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ค่าวัสดุ | เพื่อจ่ายเป้นค่าซื้อวัสดุดสำนักงานต่างๆ | 100,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แผ้ม ธงชาติ สมุดประวัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ข้าราชการ แบบพิมพ์ ตรายาง ฯลฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46   |  | | --- | | **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6. ยุทธศาสตร์ ด้านการเมือง การบริหารและส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนงาน : บริหารงานทั่วไป** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2560** | | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ต่างๆ เช่น ฟิวส์ | 10,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | สายไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า สวิตไฟฟ้า ฯลฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น | 120,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน สัญญาณไฟ |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ฉุกเฉิน ฯลฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถจักรยาน | 250,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ยนต์ รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกน้ำ เครื่องตัดหญ้า ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขจร 402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ตั้งไว้ 5,000.-บาท |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 6728 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ตั้งไว้ 70,000.- บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-9945 ลบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ตั้งไว้ 50,000.- บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.เครื่องตัดหญ่า ตั้งไว้ 5,000.-บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. รถยนตส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ 9113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ตั้งไว้ 120,000.-บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47  แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6. ยุทธศาสตร์ ด้านการเมือง การบริหารและส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนงาน : บริหารงานทั่วไป** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2560** | | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม รูปสีหรือ | 5,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | แถบบันทึกเสียงหรือภาพฯลฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่เกี่ยวข้างกับคอมพิวเตอร์ เช่น | 50,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | แผ่นดิสก์ หมึก คอมพิวเตอร์ เมาส์ แป้นพิมพ์ กระดาษ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ต่อเนื่อง เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | วัสดุเครื่องดับเพลิง | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง | 20,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | สายยางดับเพลิง ฯลฯ |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | **ค่าสาธารณูปโภค** | เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหาร | 320,000 | อบต. | สำนักปลัด | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าไฟฟ้า | ส่วนตำบลหรืออาคารสำนักงานที่อยู่ในความรับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ผิดชอบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48   |  | | --- | | **องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **6. ยุทธศาสตร์ ด้านการเมือง การบริหารและส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนงาน : บริหารงานทั่วไป** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ค่าบริการโทรศัพท์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสารที่ใช้ใน | **18,000** | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ค่าบริการไปรษณีย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ | 12,000 | อบต. | สำนักปลัด | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ยากร ฯลฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ค่าบริการสื่อสารและ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต | 100,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โทรมนาคม | ประจำสำนักงานตลอดจนค่าใช้จ่ายบริการอินเทอร์เน็ต |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ที่รองรับประชุมทางไกลที่กรมส่งเสริมการปกครอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ท้องถิ่นแนะนำ ค่าเช่าพื้นที่เว็ปไซต์และการสื่อสารอื่นๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49   |  | | --- | | **องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6. ยุทธศาสตร์ ด้านการเมือง การบริหารและส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **แผนงาน : บริหารงานทั่วไป** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2560** | | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **31** | **งบลงทุน** | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานชนิดมีล้อ | 40,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าครุภัณฑ์ | จำนวน 20 ตัว (ราคามาตรฐานตามท้องตลาด) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ครุภัณฑ์สำนักงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร | 1.ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 2 บานจำนวน 1 หลัง | 23,600 | อบต. | สำนักปลัด | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เก็นเงิน 3,800 บาท ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 80 ซม.ความลึกไม่น้ำอยกว่า 35 ซม. ความสูงไม่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | น้อยกว่า 80 ซม.(ราคามาตรฐานตามท้องตลาด) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 2 บานจำนวน 1 หลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เป็นเงิน 4,800 บาท ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 110 ซม. ความลึกไม่น้อยกว่า 35 ซม. ความสูงไม่น้อย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | กว่า 80 ซม. (ราคามาตรฐานตามท้องตลาด) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.ตู้เก็บเอกสารบานเปิด 2 บาน จำนวน 1 หลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เป็นเงิน 5,500 บาท ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 85 ซม.ความลึกไม่น้อยกว่า 40 ซม. ความสูงไม่น้อย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | กว่า 180 ซม.ราคามาตฐานตามครุภัณฑ์) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50   |  | | --- | | **6. ยุทธศาสตร์ ด้านการเมือง การบริหารและส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **แผนงาน : บริหารงานทั่วไป** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2560** | | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกใส จำนวน 1 หลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เป็นเงิน 9,500 บาทขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 85 ซม. ความลึกไม่น้อยกว่า 50 ซม. ความลึกไม่น้อย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | กว่า 50 ซม. ความสูงไม่น้อยกว่า 180 ซม. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (ราคามาตรฐานตามท้องตลาด) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | **งบเงินอุดหนุน** | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบล | 20,000 | อบต. | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เงินอุดหนุนองค์กร | ท่ามะนาว ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ปกครองส่วนท้องถิ่น | มุลข่าวสารการซื้อ หรือการจ้างองค์กรปกครองส่วน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ท้องถิ่นระดับอำเภอ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | **งานบริหารงานคลัง** | เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน | 970,500 | อบต. | กองคลัง | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | งบบุคลากร | 1.ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ตั้งไว้ 393,600.-บ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.ตำแหน่งจพง.พัสดุ (ปง/ชง.)ตั้งไว้ 139,500.-บ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.ตำแหน่งจพง.การเงิน (ปง./ชง.) ตั้งไว้ 139,500.-บ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.ตำแหน่งจพง.จัดเก็บรายได้(ปง./ชง.) |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ตั้งไว้ 297,900.-บ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51   |  | | --- | | **6. ยุทธศาสตร์ ด้านการเมือง การบริหารและส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **แผนงาน : บริหารงานทั่วไป** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2560** | | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **35** | เงินเพิ่มต่างๆ ของพนัก | เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงาน | 42,840 | อบต. | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | งาน | ส่วนตำบลและเงินปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒที่ ก.พ. หรือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ก.อ.บบต.ฯลฯให้แก่พนักงานส่วนตำบล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **36** | เงินประจำตำแหน่ง | เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งตามกฏหมายว่าด้วย | **42,000** | อบต. | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งให้กับ ผู้อำนวยการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | กองคลัง เดือนละ 3,500.-บา |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) เงินปรับปรุงค่าตอบ | 559,800 | อบต. | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | แทนพนักงานจ้างตามกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จำนวน 4 อัตรา ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้ |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.ผู้ช่วย จพง.การเงินและบัญชี ตั้งไว้ 138,000.-บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.ผู้ช่วย จพง.จัดเก็บรายได้ ตั้งไว้ 150,480.-บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.ผู้ช่วย จพงการประปา ตั้งไว้ 138,000.-บาท |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.ผู้ช่วย จพง.พัสดุ ตั้งไว้ 133,320.- บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52   |  | | --- | | **6. ยุทธศาสตร์ ด้านการเมือง การบริหารและส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนงาน : บริหารงานทั่วไป** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 25560** | | | แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | เงินเพิ่มต่างๆ ของ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ | 84,000 | อบต. | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | พนักงานจ้าง | พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | **งบดำเนินงาน** | เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี | 50,000 | อบต. | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติ | พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ราชการอันเป็นประโยชน์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | แก่ อปท. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการ | 10,000 | อบต. | กองคลัง | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | นอกเวลาราชการ | ให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ค่าเช่าบ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลตาม | 42,000 | อบต. | กองคลัง | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | สิทธิ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | เงินช่วยเหลือการศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่บุตร | 5,000 | อบต. | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | บุตร | ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลตามสิทธิ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6. ยุทธศาสตร์ ด้านการเมือง การบริหารและส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53   |  | | --- | | **แผนงาน : บริหารงานทั่วไป** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2560** | | | แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | **ค่าใช้สอย** | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลให้ปฏิบัติงาน | 480,000 | อบต. | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง | ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | บริการ | ลำนารายณ์ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | การเงินและบัญชี พัสดุ จัดเก็บรายได้ ฯลฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | **รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ** | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการในราช | 50,000 | อบต. | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า** | อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ลักษณะรายจ่ายหมวด** | เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **อื่นๆ** | ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง | การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ไปราชการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6. ยุทธศาสตร์ ด้านการเมือง การบริหารและส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54  แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **แผนงาน : บริหารงานทั่วไป** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2560** | | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | โครงการปรับปรุงแผนที่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบแผนที่ | 50,000 |  | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ภาษี | ภาษีให้เป็นปัจจุบันและนำมาใช้ประโยชน์ในการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จัดเก็บภาษีที่เป็นธรรม เช่น ค่าจ้างช่าง แผนที่ภาษี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าจ้างเจ้าหน้าที่สำรวจ ค่าธรรมเนียมคัดสำเนา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เอกสารต่างๆ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นฯลฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ค่าบำรุงรักษาและ | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 20,000 | อบต. | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ซ่อมแซม | ต่างๆ เช่น รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ฯลฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6. ยุทธศาสตร์ ด้านการเมือง การบริหารและส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนงาน : บริหารงานทั่วไป** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2560** | | | 55   |  | | --- | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **เม.ย.** | | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | **ค่าวัสดุ** | เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น | 80,000 | อบต. | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | วัสดุสำนักงาน | กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ธงชาติ สมุดประวัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ข้าราชการ แบบพิมพ์ ตรายาง แผงกั้นห้อง แผ่นป้าย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จราจร พระบรมฉายาลักษณ์ แผนที่ กุญแจ มู่ลี่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ม่านปรับปสง น้ำดื่ม ฯลฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | วัสดุงานบ้านงานครัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น น้ำดื่ม จาน | 50,000 | อบต. | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ช้อน ไม้กวาด น้ำยาล้างจราน สบู่ ถังขยะมูลฝอย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ฯลฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6. ยุทธศาสตร์ ด้านการเมือง การบริหารและส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนงาน : บริหารงานทั่วไป** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2560** | | | 56   |  | | --- | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  | แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
| 49 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น | 5,000 | อบต. | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน สัญญาณไฟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ฉุกเฉิน ฯลฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหล่อลื่นสำหรับ | 5,000 | อบต. | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จักรยานยนต์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เช่น | 50,000 | อบต. | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | แผ่นดิสก์ หมึกคอมพิวเตอร์เมาส์ แป้นพิมพ์ |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | สายเคเบิล กระดาษต่อเนื่อง เครื่องอ่าน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | และบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6. ยุทธศาสตร์ ด้านการเมือง การบริหารและส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนงาน : เคหะชุมชน** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2560** | | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | 57  แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **เม.ย.** | | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **งบบุคลากร** | เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมทั้งปรับปรุงเงินเดือนให้ | 535,500 | อบต. | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | แก่พนักงานส่วนตำบล ตลอดจนเงินที่กำหนดให้จ่าย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เป็นลักษณะเงินเดือน หรือเงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือน จำนวน 2 อัตรา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ตั้งไว้ 396,000.-บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.ตำแหน่งนายช่างยา(ปง./ชง.) ตั้งไว้ 139,500.-บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เงินเพิ่มต่างๆ | เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงาน | 21,420 | อบต. | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ของพนักงาน | ส่วนตำบลและเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ ก.พ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | หรือ ก.อบต.รับรองฯลฯ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เงินประจำตำแหน่ง | เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งตามกฏหมายว่าด้วย | 42,000 | อบต. | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ให้กับ ผู้อำนวยการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | กองช่าง ซค่งสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนๆละ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3,500.- บาท หรือเท่ากับอัตรเงินประจำตำแหน่ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ที่กฏหมายกำหนด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6. ยุทธศาสตร์ ด้านการเมือง การบริหารและส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนงาน : เคหะชุมชน** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2560** | | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | 58  แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | | **พ.ค.** | | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน(ค่าจ้าง)เงินปรับปรุงค่าตอบ | 492,000 | อบต. | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | แทนพนักงานจ้างตามกรอบอัตรกำลังพนักงาน ให้แก่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | พนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตรา ดังนี้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ตั้งไว้ 138,000.-บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.ตำแหน่งพนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ตั้งไว้ 138,000.-บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.ตำแหน่งคนงานทั่วไป ตั้งไว่ 108,000.-บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.ตำแหน่งคนงานทั่วไป(สถานีสูบน้ำไฟฟ้า) |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ตั้งไว้ 108,000.-บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | เงินเพิ่มต่างๆพนักงานจ้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ | 66,840 | อบต. | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ตั้งไว้ 21,420.-บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.ตำแหน่งพนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า ตั้งไว้21,420.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.ตำแหน่งคนงานทั่วไป ตั้งไว้ 12,000.-บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |
| **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6. ยุทธศาสตร์ ด้านการเมือง การบริหารและส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนงาน : เคหะชุมชน** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2560** | | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  | 59  แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
| 6 | **งบดำเนินงาน** | เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี | 32,000 | อบต. | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าตอบแทน | พิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานผู้มีสิทธิ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ค่าเช่าบ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลตาม | 42,000 | อบต. | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | สิทธิ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | **ค่าใช้สอย** | เพื่อจ่ายเป็นค่าข้างเหมาบริการบุคคลทำงาน เช่น | 660,000 | อบต. | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง | คนงานทั่วไป ผู้ช่วยช่างโยธา เป็นต้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | บริการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6. ยุทธศาสตร์ ด้านการเมือง การบริหารและส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนงาน : เคหะชุมชน** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2560** | | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  | 60  แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
| 9 | **รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ** | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน | 20,000 | อบต. | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า** | ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น** | เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง | ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ไปราชการ | ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ค่าบำรุงรักษาและ | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 50,000 | อบต. | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ซ่อมแซม | ต่างๆ เช่น รถกระเช้า รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เตอร์ฯลฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | **ค่าวัสดุ** | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ | 30,000 | อบต. | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | วัสดุสำนักงาน | แฟ้ม ปากกา ดินสอ ตรายาง ฯลฯ |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | วัสดุยานพาหนะและ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น | 70,000 | อบต. | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ขนส่ง | แบตเตอรี่ ยางนอก นางใน หัวเทียน สัญญาณไฟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ฉุกเฉิน ฯลฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6. ยุทธศาสตร์ ด้านการเมือง การบริหารและส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนงาน : เคหะชุมชน** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2560** | | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดังนี้ | 80,000 | อบต. | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  | 61  แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  | 1.รถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 65,000.-บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.รถจักรยานยนต์ 2 คัน จำนวน 10,000.-บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.เครื่องตัดหญ้า จำนวน 5,000.-บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เช่น | 20,000 | อบต. | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | แผ่นดิก์ หมึก คอมพิวเตอร์ เมาส์ แป้นพิมพ์ สายเคเบิล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | กระดาษต่อเนื่อง เครื่องอ่าน และบันทึกข้อมูลแบบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ต่างๆ ฯลฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6. ยุทธศาสตร์ ด้านการเมือง การบริหารและส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนงาน : การศึกษา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2560** | | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **งบบุคลากร** | เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทั้งปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ | 258,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  | 62  แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | ครูผู้ดูแลเด็ก ตลอดจนเงินที่กำหนดให้จ่ายเป็นลักษณะ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือน หรือเงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จำนวน 1 อัตรา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน(ค่าจ้าง) เงินปรับปรุงค่าตอบ | 360,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | แทนพนักงานจ้างตามกรอบอัตรกำลังพนักงานจ้าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ห้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒิ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จำนวน 2 อัตรา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | งบดำเนินงาน | เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ | 40,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราช | อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี ตั้งจ่ายจากเงิน |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |
|  | การอันเป็นประโยชน์แก่ | รายได้ |  |  |  |
|  | องค์กรปกครองส่วนท้อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6. ยุทธศาสตร์ ด้านการเมือง การบริหารและส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนงาน : การศึกษา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2560** | | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อม | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ | 10,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63   |  | | --- | |  | |  |  |
|  | แซม | เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **ค่าวัสดุ**/วัสดุสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ | 10,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  | แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  | แฟ้ม ปากกา ดินสอ ธงชาติ สมุดประวัติข้าราชการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | แบบพิมพ์ ตรายาง แผงกั้นห้อง พระบรมฉายาลักษณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | แผนที่ น้ำดื่ม ฯลฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | วัสดุงานบ้านงานครัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น น้ำดื่ม จาน | 10,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ช้อน ไม้กวาด น้ำยาล้างจาน สบู่ ถังขยะมูลฝอย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ฯลฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เช่น | 20,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | แผ่นดิสก์ หมึกคอมพิวเตอร์ เมาส์ แป้นพิมพ์ |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |
|  |  | สายเคเบิล กระดาษต่อเนื่อง เครื่องอ่านและบันทึก |  |  |  |
|  |  | ข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6. ยุทธศาสตร์ ด้านการเมือง การบริหารและส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนงาน : สังคมสงเคราะห์** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2560** | | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)** | เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมทั้งปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ | 633,240 | อบต. | กอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เงินเดือนนักงาน | พนักงานส่วนตำบล ตลอดจนเงินที่กำหนดให้จ่ายเป็น |  |  | สวัสดิการ |  |  |  |  |  |  | 64  แบบ ผด.๐๒ | | | | | |
|  |  | ลักษณะเงินเดือน หรือเงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงิน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เดือน จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ตั้งไว้ 393,600.-บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.ตำแหน้งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ตั้งไว้ 299,640.-บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เงินประจำตำแหน่ง | เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งตามกฏหมายว่าด้วย | 42,000 | อบต. | กอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ให้กับผู้ดำนวยการ |  |  | สวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | กองสวัสดิการสังคมซึ่งมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายเดือน เดือนละ 3,500.-บาท หรือเท่ากับอัตราเงิน |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |
|  |  | ประจำตำแหน่งที่กฏหมายกำหนด |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6. ยุทธศาสตร์ ด้านการเมือง การบริหารและส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนงาน : สังคมสงเคราะห์** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2560** | | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **งบดำเนินงาน** | เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นพิเศษ | 28,000 | อบต. | กอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ | ให้แก่พนักงานจ้างผู้มีสิทธิ |  |  | สวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65   |  | | --- | |  | |  |
|  | ราชการอันเป็นประโยชน์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | แก่องค์กรปกครองส่วน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  | ท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ค่าเช่าบ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลตาม | 36,000 | อบต. | กอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | สิทธิ |  |  | สวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | เงินช่วยเหลือการศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุต ให้แก่พนักงาน | 10,000 | อบต. | กอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | บุตร | ส่วนตำบลตามสิทธิ |  |  | สวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารงานทั่วไป** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนงาน : สังคมสงเคราะห์** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2560** | | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | **ค่าใช้สอย** | 1.ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการด้านต่างๆ เช่น | 130,000 | อบต. | กอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง | ถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าเล่มหนังสือ |  |  | สวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | บริการ /ค่าจ้างเหมาเพื่อ | ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ฯลฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66  แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  | ให้ได้มาซึ่งบริการ | ตั้งไว้ 10,000.-บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลให้ปฏิบัติงานภายในและ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ภายนอกที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ลำนารายณ์ เช่น ค่าจ้างบริการตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ตั้งไว้ 120,000.-บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน | 30,000 | อบต. | กอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ไปราชการ | ราชอาณาจักรและบริการนอกราชอาณาจักร เช่น |  |  | สวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารงานทั่วไป** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนงาน : สังคมสงเคราะห์** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2560** | | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ค่าบำรุงรักษาและ | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 20,000 | อบต. | กอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ซ่อมแซม | ต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ |  |  | สวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ค่าวัสดุสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ | 30,000 | อบต. | กอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67   |  | | --- | |  | |  |
|  |  | แฟ้ม ปากกา ดินสอ ตรายาง ฯลฯ |  |  | สวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | วัสดุดคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เช่น | 30,000 | อบต. | กอง |  |  |  |  |  |  |  | แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  | แผ่นดิสก์ หมึกคอมพิวเตอร์ เมาส์ แป้นพิมพ์ |  |  | สวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | สายเคเบิ้ล กระดาษต่อเนื่อง เครื่องอ่านและบันทึกข้อ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | มูลแบต่างๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น | เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | 50,000 | อบต. | กอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ประโยชน์ | ตำบลนิคมลำนารายณ์ |  |  | สวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  | | --- | | **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารงานทั่วไป** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนงาน : การพาณิชย์** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่** | **งบประมาณ** | **สถานที่** | **หน่วยงาน** | **พ.ศ. 2560** | | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | |
| **ที่** |  | **เกิดขึ้นจากโครงการ** | **(บาท)** | **ดำเนินการ** | **รับผิดชอบ** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  |  |  |  | **หลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ค่าไฟฟ้ากิจการประปา | เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้ากิจการประปาของ อบต. | 900,000 | อบต. | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | นิคมลำนารายณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า | 25,000 | อบต. | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  | 68  แบบ ผด.๐๒   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  | พลักงานไฟฟ้า | ของ อบต.นำคมลำนารายณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |